**PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS**

Revisión Histórica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| <12/ mayo /2018> | <1.0> | Ninguna, todo conforme | Equipo de Trabajo |

## 1. FORMATO DE SOLICITUD

**2. Tipos de estados, Tipo de clasificación de la solicitud, tipos de impacto, tipo de riesgo**

**3. Formato de riesgo, formato de impacto, matrices**

**4. DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS**

# 5. FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIO

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 1 : RECIBIR Y ANALIZAR LA PETICIÓN | |
| Actividades | Creación de la solicitud de cambio y asignación al grupo de gestión de cambio.  El CCB se encarga de analizar la solicitud de cambio recibida. |
| Documentación | Plan de gestión de cambios  Formato de Solicitud de cambio  Historial de formatos de solicitudes de cambio |
| Políticas | El analista hará el registro del cambio cuando el líder del proceso autorice el mismo.  En caso la solicitud no sea clara y no esté bien justificada, la solicitud será rechazada.  La justificación del cambio debe ser viable.  La autorización tendrá un máximo de 3 días hábiles para ser generada. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 2 : CLASIFICAR EL CAMBIO | |
| Actividades | El CCC analizar el tipo de cambio y su prioridad.  Se procede a analizar el cambio.  Culminada esta fase se actualiza el estado a ASIGNADA. |
| Documentación | Plan de gestión de cambios  Solicitud de cambio. |
| Políticas | El comité tendrá un plazo de 2 días máximo para realizar la clasificación del cambio. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 3 : EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGOS | |
| Actividades | Identificación y análisis del impacto del cambio solicitado.  Proceder a analizar el riesgo del cambio.  Verificar modificación al alcance del cambio.  Ajustar el plan de trabajo del cambio.  Analizar el impacto del cambio sobre los cambios en curso. |
| Documentación | Solicitud del cambio. |
| Políticas | Todos los cambios que no tenga clasificación serán rechazados.  El CCC tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para la evaluación. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 4 : APROBACIÓN DEL CAMBIO | |
| Actividades | Proceder a consultar la clasificación del cambio.  Decidir la aprobación del cambio.  Realizar la agrupación de cambios de ser necesaria.  El cambio pasa a ser aprobado. |
| Documentación | Solicitud del cambio. |
| Políticas | Todos los cambios que no tenga clasificación serán rechazados.  El CCC tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para la evaluación del cambio. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 5 : PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN | |
| Actividades | Proceder a establecer fechas.  Se detallan las actividades (planificación, ejecución, pruebas).  Se genera el calendario de cambios.  Informar a los implicados en el proceso de cambios.  Se modificar el estado del cambio. |
| Documentación | Solicitud del cambio.  Reporte de la evaluación  Cronograma |
| Políticas | El equipo de desarrollo será el encargado de realizar la planificación del cambio, un plan de backup y de definir las pruebas a realizar tras la implementación del cambio. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 6 : IMPLEMENTACIÓN | |
| Actividades | Se procede a asignar las tareas a equipo de desarrollo.  El equipo de desarrollo procede a implementar el cambio.  Verificar procedimiento de marcha atrás (plan de Backup).  Verificar la realización de pruebas.  El equipo procede a cumplir con la implementación según lo planificado.  Se procede a modificar el estado de RESUELTA. |
| Documentación | Solicitud del cambio.  Plan realizado previamente.  Reglas del negocio.  Cronograma de cambios. |
| Políticas | El estado de la solicitud solo será actualizada su estado a RESUELTA luego de haber implementado el cambio en su totalidad. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 7 : VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN | |
| Actividades | Revisar los efectos de la implementación.  Se procede a ejecutar las pruebas necesarias de la implementación.  Se procede a ejecutar el plan de backup de ser necesario, en caso surjan inconvenientes.  Identificar la satisfacción de usuarios /clientes.  Se modifica el estado de la solicitud de RESUELTA a VERIFICADA. |
| Documentación | Solicitud del cambio.  Cronograma de cambios. |
| Políticas | El estado de la solicitud de cambio solo será modificada una vez hayan sido probadas y el usuario quede satisfecho. |

|  |  |
| --- | --- |
| FASE 8 : CIERRE | |
| Actividades | Se verifica el estado de la solicitud que este como VERIFICADA.  Se modifica el estado de la solicitud de VERIFICADA a CERRADA |
| Documentación | Solicitud del cambio. |
| Políticas | Se procede a dar cierre de la solicitud luego de que la FASE de verificación se haya culminado. |